Estructura para Elaborar un Proyecto en Metodología Scrum

La metodología Scrum es un enfoque ágil que permite gestionar proyectos de manera efectiva, especialmente en entornos complejos y cambiantes. A continuación, se presenta una estructura básica para elaborar un proyecto utilizando Scrum, junto con un ejemplo práctico.

1. Definición del Proyecto

Visión del Producto: Describe brevemente el propósito del proyecto y los objetivos que se desean alcanzar.

Público Objetivo: Identificar quiénes serán los usuarios finales del producto.

Ejemplo: Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de tareas que permita a los usuarios organizar sus actividades diarias de manera eficiente.

2. Roles en el Equipo Scrum

Product Owner: Responsable de definir y priorizar los requisitos del producto.

Scrum Master: Facilita el proceso Scrum y ayuda al equipo a seguir las prácticas ágiles.

Equipo de Desarrollo: Grupo multidisciplinario que trabaja en la implementación del producto.

Ejemplo:

Product Owner: Ana, quien conoce bien las necesidades de los usuarios.

Scrum Master: Luis, encargado de guiar al equipo y eliminar obstáculos.

Equipo de Desarrollo: Un grupo de 5 desarrolladores y diseñadores.

3. Creación del Product Backlog

Pila de Producto: Lista priorizada de requisitos y funcionalidades del producto. Debe ser flexible y permitir cambios según las necesidades del cliente.

Ejemplo:

Registro de usuario

Creación de tareas

Notificaciones de recordatorio

Interfaz de usuario amigable

4. Planificación del Sprint

Duración del Sprint: Establecer la duración de cada sprint (generalmente de 1 a 4 semanas).

Meta del Sprint: Definir qué se espera lograr al final del sprint.

Ejemplo:

Sprint 1 (2 semanas): Implementar el registro de usuario y la creación de tareas.

5. Ejecución del Sprint

Daily Scrum: Reuniones diarias de 15 minutos donde cada miembro del equipo comparte lo que hizo, lo que hará y si enfrenta algún impedimento.

Desarrollo: El equipo trabaja en las tareas del Sprint Backlog.

6. Revisión del Sprint

Sprint Review: Al final del sprint, el equipo presenta lo que se ha completado y recibe feedback de los interesados.

Demostración del Producto: Mostrar las funcionalidades implementadas.

Ejemplo: Al final del Sprint 1, el equipo presenta la funcionalidad de registro de usuario y la creación de tareas a los interesados.

7. Retrospectiva del Sprint

Sprint Retrospective: Reunión donde el equipo reflexiona sobre el sprint, discute qué salió bien, qué no y cómo mejorar en el siguiente sprint.

Ejemplo: El equipo identifica que la comunicación podría mejorarse y decide implementar un canal de chat para facilitar la colaboración.

8. Iteración y Repetición

Repetir el Ciclo: Con base en los resultados de la revisión y la retrospectiva, se inicia un nuevo sprint, ajustando el Product Backlog y los planes según el feedback recibido.

Ejemplo: En el Sprint 2, el equipo se enfoca en implementar las notificaciones de recordatorio y mejorar la interfaz de usuario.

Conclusión

La metodología Scrum proporciona un marco flexible y adaptable para gestionar proyectos de manera efectiva. Al seguir esta estructura, los equipos pueden centrarse en la entrega incremental de valor, mejorar continuamente y adaptarse a los cambios en los requisitos del cliente. Este enfoque es especialmente útil en el desarrollo de software, pero también se puede aplicar a otros tipos de proyectos

NOTA: Entrega de trabajo mas defensa el trabajo tiene una ponderación de 10%

La defensa 20%

TRABAJO

ESTRUCTURA DEL PROYECTO CASCADA

Las fases para desarrollar un proyecto con la metodología cascada (modelo en cascada) son secuenciales, y cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente. Generalmente se describen cinco o siete fases principales, siendo las más reconocidas las siguientes:

Definición de Requisitos:

Funcionales y no Funcionales

Recopilar y documentar todos los requisitos del proyecto.

Involucrar a los interesados clave para identificar funcionalidades y necesidades.

Crear un documento detallado de especificaciones.

Etapa de Análisis

Alcance del proyecto

Diseño del Sistema:

Desarrollar un diseño arquitectónico que cumpla con los requisitos.

Crear diagramas de flujo, esquemas de base de datos, prototipos de interfaz.

Aprobar el diseño antes de proceder a la implementación.

Pruebas:

Probar el sistema en su conjunto para validar que cumple los requisitos.

Realizar pruebas de integración y pruebas de aceptación del usuario.

Involucrar a usuarios finales para obtener feedback.

Despliegue:

Implementar el sistema en el entorno de producción.

Capacitar a usuarios finales en el uso del sistema.

Proporcionar documentación técnica y de usuario.

Mantenimiento:

Brindar soporte continuo y resolver problemas reportados.

Implementar mejoras y actualizaciones según feedback de usuarios.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo

- Análisis de requisitos: Se recopilan y documentan todos los requisitos y necesidades del cliente o usuario.

- Diseño del sistema: Se planifica la arquitectura general y las especificaciones del sistema sin realizar codificación.

- Diseño del programa: Se detallan los componentes y módulos específicos del software.

- Codificación o Implementación: Se escribe el código fuente conforme al diseño definido.

- Pruebas: Se verifica que el software funciona correctamente y cumple con los requisitos especificados.

- Implementación o Despliegue: Se entrega e instala el software para su uso real.

- Mantenimiento: Corrección de errores, actualizaciones y mejoras una vez el sistema está en operación.

NOTA: Entrega de trabajo más defensa el trabajo tiene una ponderación de 10%

La defensa 20%